# MS Digital – navodila za uporabnike

13. 10. 2026

Montaža Škerjanec Digital odpreš v brskalniku na http://192.168.10.50:8080. Vse se shranjuje samodejno na strežnik v pisarni.

## Prva prijava

- Od administratorja dobiš uporabniško ime (tvoj službeni e-naslov) in začasno geslo.

- Odpri http://192.168.10.50:8080, vpiši e-naslov in začasno geslo, klikni Prijava.

- Odpre se okno Nastavi novo geslo. Vpiši svoje geslo (vsaj 8 znakov) dvakrat in klikni Shrani geslo.

- Odpre se aplikacija. Prijava velja 14 dni.

- Odjava: gumb zgoraj desno. Na skupnih računalnikih se vedno odjavi.

- Pozabljeno geslo: pokliči administratorja, da ga ponastavi.

- Od doma: najprej se poveži v službeni VPN, nato odpri isti naslov.

- Priporočen brskalnik: Chrome ali Edge.

## Meni in kaj vidiš

Levo je meni: Moji objekti · Povpraševanja in ponudbe · Plan ekip in ure · Partnerji · Ceniki. Direktor in administrator imata še Poročila in Administracijo. Gumb ‹ Nazaj zgoraj levo vrne na prejšnjo stran.

| Vloga | Kaj vidi |
| --- | --- |
| Vodja projekta | samo svoje objekte in ponudbe; plan ekip in ure v celoti |
| Računovodstvo | vse razen Poročil in Administracije, razvrščeno po vodjih |
| Direktor, administrator | vse, razvrščeno po vodjih |

Vse spremembe se shranijo same, takoj ko zapustiš polje (Tab ali klik drugam).

## Moji objekti

Začetna stran s seznamom odprtih objektov.

- Razpredelnica: objekt in naročnik, vodja, pogodba, obračunano. Klik na vrstico odpre objekt.

- Pričetek del, Trajanje (mes.), Opombe: vpišeš neposredno v vrstico. Trajanje lahko z vejico, npr. 2,5.

- Časovnica objektov: pas za vsak objekt od pričetka do konca. Rdeča črta je danes, rdeč rob pomeni pretečen rok. Klik na pas odpre objekt.

- Aktualno: naloge in opozorila (situacije v pripravi, nepotrjena dodatna dela, ponudbe brez odgovora). Obvestilo skriješ z ✕, nazaj ga prikažeš s »Prikaži skrita«. Sklop zložiš s klikom na naslov.

- Končani objekti: zloženi na dnu strani.

- Izvozi v Excel / Ustvari PDF (zgoraj desno): Finančni pregled projektov za kolegij, s projekti v izvedbi, v pridobivanju in časovnico. Vsebuje samo objekte, ki jih vidiš.

## Objekt

Nad zavihki je časovnica objekta: povpraševanje, ponudba, dodatne ponudbe, izvedba, obračun.

| Zavihek | Kaj tam delaš |
| --- | --- |
| Pregled | finance (pogodba, izvedeno, obračunano, stroški, rezultat), črte napredka, pogodbeni pogoji, udeleženci; Označi kot končan, Izbriši objekt |
| Ponudba | osnovna ponudba in dodatne ponudbe; potrditev dodatne ponudbe z vpisom podlage (aneks, naročilnica, e-pošta) |
| Situacije | v modri stolpec vpišeš količine za tekoči mesec; situacija gre iz »v pripravi« v »v uskladitvi« in »za račun«; izvoz Excel, PDF in za računovodstvo |
| Podizvajalci | obračuni kooperantov (Excel, PDF, CSV), cenik za kooperante |
| Stroški | material iz dobavnic, podizvajalci, lastne ekipe (ure iz plana × 27 €/h), ostale kategorije; izvoz Excel in PDF |
| Dokumenti | mape 01–16; datoteke povlečeš v okvir ali klikneš za nalaganje; dobavnica v mapi Dobavitelji se sama prenese v stroške |
| Korespondenca | udeleženci in sporočila (.msg, .eml) dodana ročno |

## Povpraševanja in ponudbe

Nova ponudba

- Klikni Nova ponudba.

- Popis naročnika (Excel) povleci v okvir ali ga prilepi s Ctrl+V. Postavke se preberejo samo iz lista popisa, ne iz lista »Ponudba«. PDF popisa je neobvezen.

- Naročnik: začni tipkati (vsaj 2 znaka), izberi predlog s klikom ali Enter. Naslov in e-pošta se izpolnita sama.

- Vpiši projekt, DDV, popust, rok izvedbe, opcijo.

- Predogled pokaže končni PDF; Izvozi PDF in Izvozi Excel ga preneseta.

- Shrani ponudbo. Ponudba dobi stanje »v pripravi«, ti si njen vodja.

Seznam ponudb

- Uredi odpre ponudbo z datotekami. Vodja ponudbe ostane isti.

- Poslano označi, da je ponudba poslana; začne teči opcija in interni opomnik.

- Potrjeno / Zavrnjeno: potrjena ponudba odpre nov objekt v Mojih objektih.

- Opomnik po 3 mesecih brez odgovora se pokaže v Aktualno.

## Plan ekip in ure

Ena stran za plan in opravljene ure. Pogledi Teden / Mesec / Leto, puščici ‹ › premikata obdobje.

Vpis v celico (velike ali male črke):

| Vpišeš | Pomeni |
| --- | --- |
| WC | 8 ur na objektu z oznako WC |
| WC 6 | 6 ur na WC |
| WC 4 HK 4 | 4 ure na WC, 4 na HK |
| WC 6 R-WC 2 | 6 ur dela in 2 režijski uri na WC |
| dopust, bolniška, odsoten, praznik | odsotnost (bela celica) |

- Režijska ura ima vedno oznako objekta (R-WC). Samo R obarva celico rdeče in se ne šteje nobenemu objektu.

- Dva objekta brez ur (WC HK) šteje 4 + 4 in obarva celico rdeče.

- Oznake in barve objektov so v legendi pod tabelo.

- Prazniki: rdeč datum z imenom praznika; prazna celica na praznik je praznik.

- Shrani shrani tudi vpis, ki ga še nisi potrdil s Tab.

- + Dodaj monterja doda vrstico na konec. ✕ pomeni, da monter ne dela več (pretekli plan ostane).

Ure in statistika (pod tabelo): opravljene ure, prazniki, bolniške, dopusti, odsotnosti, tabeli po objektih in po monterjih. Obdobje od–do, »Ta mesec«, »Letos do danes«; »Kot plan zgoraj« vrne na obdobje plana.

Izvozi: Excel (plan, ure, statistika), CSV za računovodstvo, PDF (letni na ležečem A4). Ure iz plana se samodejno prenesejo v stroške objekta.

## Partnerji, Ceniki, Poročila

- Partnerji: stranke, projektanti, kooperanti, podizvajalci, dobavitelji. Filtri po skupinah, Dodaj partnerja, Uredi, Izbriši. Kartica partnerja ima povezavi na Bizi in AJPES.

- Ceniki: zavihki Sistemi, Dodatna dela, Kooperanti, Dobavitelji.

  - Vsaka vrstica ima Uredi in Izbriši, na dnu + Dodaj postavko.

  - Osveži cenik: priloži PDF ali Excel in datum veljavnosti; pred potrditvijo vidiš spremenjene, nove in odstranjene cene.

  - Pri sistemih je Kalkulacija na m²: material iz cenika Kalcer, delo kooperanta, bandaža, strošek, prodajna cena in razlika.

- Poročila (direktor, administrator): analiza poslovanja, po vodjih projektov, dosežene cene po sistemih; izvoz Excel in PDF.

## Napake, predlogi in pogoste težave

Napako ali predlog pošlješ z gumbom Prijavi napako ali predlog zgoraj desno. Pride do administratorja.

| Težava | Kaj narediti |
| --- | --- |
| Stran se ne odpre | Si v pisarni ali v VPN? Če še vedno ne gre, pokliči administratorja. |
| Pozabljeno geslo ali zaklep po napačnih geslih | Administrator ponastavi geslo. |
| Ne vidim svojega objekta | Preveri z administratorjem, ali je na objektu vpisan pravi vodja. |
| Okno »Te podatke je medtem spremenil drug uporabnik« | Nekdo je hkrati spremenil isto. Klikni V redu, stran se osveži, zadnji vnos ponovi. |
| Obvestilo »Strežnik ni dosegljiv« | Povezava je padla; spremembe se shranijo, ko spet deluje. Strani ne zapiraj. |
| »Nimaš dovoljenega dostopa do te strani« | Ta stran za tvojo vlogo ni na voljo. |